PROPOSAL PENGEMBANGAN

Fitur Denah Meja & Alur Pembayaran di Awal

Sistem POS MOCOBA

| Dokumen | Proposal Fitur Denah Meja — MOCOBA POS |
| --- | --- |
| Untuk | Client / Pemilik Usaha |
| Dari | Tim Pengembang MOCOBA |
| Tanggal | 17 September 2026 |
| Status | Menunggu Persetujuan Client |

# 1. Latar Belakang

Sistem POS MOCOBA saat ini sudah mendukung proses penjualan kasir, pengelolaan produk, dan riwayat transaksi melalui website serta aplikasi Android. Untuk mendukung operasional dine-in yang lebih terstruktur, diperlukan fitur pengelolaan meja agar kasir dan petugas dapat memantau status meja secara langsung, mengaitkan setiap transaksi dengan meja tertentu, serta memastikan meja siap digunakan kembali setelah pelanggan selesai.

Proposal ini merangkum kebutuhan yang telah didiskusikan, alur kerja yang disepakati, ruang lingkup pengerjaan, serta manfaat operasional bagi usaha Anda.

# 2. Tujuan Pengembangan

- Menampilkan status meja secara visual (tersedia / terisi) di layar kasir.

- Menghubungkan setiap transaksi dengan meja yang dipilih.

- Menerapkan pembayaran di awal saat pesanan diterima.

- Memungkinkan pelanggan memesan produk tambahan selama masih di meja.

- Memberi petugas kontrol untuk menandai meja selesai digunakan (kosongkan meja).

# 3. Alur Operasional yang Diusulkan

Berdasarkan diskusi dengan client, model yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

- Kasir memilih meja yang berstatus Tersedia.

- Pelanggan memesan produk; pembayaran dilakukan di awal (saat pesanan diterima).

- Setelah pembayaran berhasil, meja otomatis berubah menjadi Terisi.

- Selama meja terisi, pelanggan tetap dapat memesan produk tambahan (setiap order tambahan dibayar terpisah).

- Petugas yang bertugas di area meja memastikan pelanggan telah selesai, lalu menekan Kosongkan Meja.

- Meja kembali berstatus Tersedia dan siap untuk pelanggan berikutnya.

Model ini berbeda dari sistem open-bill klasik (bayar di akhir). Pembayaran di awal mengurangi risiko tagihan tertunda, sambil tetap memberi fleksibilitas order lanjutan.

# 4. Fitur yang Akan Dikembangkan

## 4.1 Pengelolaan Meja (Admin)

- Tambah, ubah, dan nonaktifkan data meja (nama, kode, tipe, kapasitas).

- Pengaturan tipe meja: regular, VIP, atau takeaway.

- Persiapan data posisi untuk denah visual di tahap lanjutan.

## 4.2 Layar Pilih Meja (Kasir)

- Tampilan daftar/grid meja dengan status berwarna (abu-abu = tersedia, hijau = terisi).

- Memilih meja tersedia sebelum memproses pesanan.

- Pada meja terisi: opsi Order Tambahan atau Kosongkan Meja.

## 4.3 Integrasi dengan Transaksi

- Setiap transaksi menyimpan informasi meja (tableId dan nama meja).

- Setelah checkout berhasil, status meja otomatis menjadi Terisi.

- Riwayat order per meja dapat dilihat untuk keperluan operasional.

## 4.4 Denah Visual (Tahap Lanjutan)

- Tampilan denah meja mirip sistem POS restoran (layout visual).

- Admin dapat mengatur posisi meja pada denah.

- Dikerjakan setelah alur pilih meja dan status berjalan stabil.

# 5. Manfaat bagi Operasional

| Aspek | Manfaat |
| --- | --- |
| Layanan kasir | Lebih terstruktur per meja; mengurangi salah input pesanan. |
| Monitoring meja | Status meja terlihat jelas di satu layar. |
| Pembayaran | Dilakukan di awal; risiko tagihan tertunda lebih kecil. |
| Order tambahan | Tetap bisa dilakukan selama pelanggan masih di meja. |
| Laporan | Transaksi tercatat per meja, memudahkan evaluasi operasional. |
| Perangkat | Dapat digunakan di web dan aplikasi Android yang sudah ada. |

# 6. Tahapan Pengerjaan

Pengerjaan dibagi agar hasil dapat diuji bertahap sebelum dipakai penuh:

- Fase 1 — Fondasi data & API: struktur data meja, API daftar/tambah/ubah status meja, integrasi tableId pada checkout.

- Fase 2 — Layar kasir: halaman Pilih Meja, order terhubung ke meja, tombol Kosongkan Meja, order tambahan.

- Fase 3 — Admin & laporan: kelola daftar meja, tampilan riwayat order per meja.

- Fase 4 — Denah visual (opsional lanjutan): layout denah mirip sistem POS restoran dan pengaturan posisi oleh admin.

# 7. Yang Tidak Termasuk (saat ini)

Agar ruang lingkup tetap fokus, hal berikut belum termasuk dalam tahap ini kecuali disepakati terpisah:

- Sistem reservasi meja online oleh pelanggan.

- Split bill / gabung meja secara otomatis.

- Timer otomatis lama duduk pelanggan.

- Integrasi printer dapur per meja (kitchen display) — dapat dibahas terpisah.

# 8. Kebutuhan dari Pihak Client

- Daftar meja yang akan dipakai (nama/kode, tipe regular/VIP/takeaway, perkiraan jumlah).

- Konfirmasi alur: bayar di awal + order tambahan + kosongkan meja manual (sudah disepakati secara konsep).

- Feedback pada mockup layar setelah Fase 2 siap diuji.

- Jadwal uji coba operasional di lokasi (jika diperlukan).

# 9. Catatan Teknis Singkat

Pengembangan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada (backend, Firebase, frontend web, dan aplikasi Android Capacitor). Tidak diperlukan perpindahan database. Fitur dibangun bertahap agar sistem yang sudah berjalan tetap stabil selama proses pengembangan.

# 10. Penutup & Permintaan Persetujuan

Proposal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan arah pengembangan fitur denah meja dan alur pembayaran di awal pada sistem MOCOBA. Setelah disetujui, pengerjaan akan dimulai dari Fase 1 (fondasi data & API) sesuai urutan di atas.

Kami siap menyesuaikan detail (jumlah meja, penamaan, atau prioritas fase) berdasarkan masukan Anda.

| Diajukan Oleh, Muhamad Kemal Fasha ________________________ Tim Pengembang MOCOBA Tanggal: _______________ | Disetujui oleh, ________________________ Client / Pemilik Usaha Tanggal: _______________ |
| --- | --- |